ขอบเขตของงาน    (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างถมดินลูกรัง ที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

- ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี ประจำปี  พ.ศ.2567  วันที่ 26 เดือนธันวาคม  พ.ศ.2567  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด   ได้อนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการถมดิน ที่ดิน อบต.บ้านหาด โดยมีพื้นที่ถมดินลูกรัง 1,195 ตารางวา สูงเฉลี่ย 1.75 เมตร  งบประมาณ 1,683,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)   และประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2568  วันที่ 13 พฤษภาคม  2568 เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและแบบแสดงรายการปริมาณราคาเป็นโครงการถมดินลูกรังเพื่อก่อสร้างอาคารฯ  เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ห้องเก็บพัสดุ     ลานเอนกประสงค์ สถานที่จอดรถ และสถานที่เก็บครุภัณฑ์ต่าง ๆ  (รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านหาดกำหนด)

- วัตถุประสงค์

- จ้างเหมาโครงการถมดินลูกรัง  ที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด   โดยการถมดินลูกรังขนาดความสูง  1.75  เมตร  รวมพื้นที่ประมาณ  1,195  ตารางวา

- เพื่อให้มีพื้นที่พร้อมใช้สอยสำหรับสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- มีความสามารถตามกฎหมาย

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

- ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

- ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

- ไม่เป็นบุคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง   ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

- เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

- ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

- ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละห้าสิบของราคาค่าก่อสร้าง และเป็นผลงานที่คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจและจะต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จครบถ้วน ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี  นับจนถึงวันยื่นข้อเสนอราคา

- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง

- กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสิทธิ์ของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สิทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฎในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ผู้ยื่นข้อเสนอมีทุนทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันยื่นข้อเสนอ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ล้าน

- กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ  โยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีฝากที่มูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามสัญญา

- กรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ  ผู้ยื่นข้อเนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง  ตามแบบที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอนับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน

- กรณีวงเงินค่าก่อสร้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานรัฐ ตามชั้นผู้ประกอบการและประเภทงานที่กำหนด

- ขอบเขตของงาน และคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 เพื่อที่จะดำเนินการถมดินลูกรัง ที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด  ตำบลบ้านหาด โดยมาตรฐานของวัสดุที่ใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการ และให้เป็นไปตามรายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณงานและผังบริเวณ แบบแปลน  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ดังนี้

- สถานที่ดำเนินการในโฉนดเลขที่  6398  ระวาง 4935//00445 เลขที่ดิน 515 หน้า

สำรวจ 403  ตำบลบ้านหาด  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี

- ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างวัสดุให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอนายกอนุมัติก่อนดำเนินการ

- ถมดินลูกรังสูงเฉลี่ย 1.75 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,195 ตารางวา

- ค่าระดับดินเดิมเท่ากับ +0.00 การถ่ายระดับให้ใช้กล้องระดับ หรือวิธีการที่ถูกหลักวิชาช่าง

- ก่อนดำเนินการถมดินให้ผู้รับจ้าง ขุดถาง โค่นต้นไม้ โดยต้องขุดออกให้หมด

- วัสดุจากการถางป่า ขุดตอ จะต้องทำลาย เผา หรือใช้วิธีการอื่นเพื่อไม่ให้วัสดุยังคงเหลือใน

สถานที่ดำเนินการ

- ดินลูกรังให้ใช้จากการขนโดยรถบรรทุกไม่เกิน 6 ล้อเท่านั้น สำหรับบ่อดินให้ผู้รับจ้างจัดหา

เองจากที่อื่น

- หลังจากถมเสร็จผู้รับจ้างจะต้องเกรดปรับแต่งให้เรียบร้อย

- กรณีที่แบบแปลนขัดแย้งกันหรือมิได้ระบุให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ผู้รับจ้างต้อง  ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีเงื่อนไข

- งานใดที่จำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้าง แก้ไข เพื่อให้งานเรียบร้อย  ผู้รับจ้างต้องจัดหาเพิ่ม

- การดำเนินการของผู้รับจ้างหากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน

ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น

4.2 เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ำกว่า ภาษีวิศวกร สาขา วิศวกรรมโยธา  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พร้อมทั้งหนังสือรับรองของวิศวกรที่จะรับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมงานตลอดโครงการจนแล้วเสร็จ

4.3 เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงานมาเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาอนุมัติภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- ระยะเวลาดำเนินการส่งมอบงาน

กำหนดระยะเวลาส่งมอบงานภายใน  90  วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

- หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก

ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาราคาต่ำสุด

- วงเงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ 1,683,000 บาท  (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

- งวดงานและการจ่ายเงิน

หากได้ลงนามในสัญญาแล้วหน่วยงานจะชำระเงินให้ครบถ้วนเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ  ได้ตรวจรับงานจ้างแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้างทุกประการ แบ่งเป็นจำนวน 1 งวด

- การจัดซื้อจัดจ้าง

โดยวิธีรประกวดราคา  e-bidding

- การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน  อันเนื่องมาจากปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเอง เป็นระยะเวลา 6 เดือน  นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ลงนามตรวจรับครบถ้วน

- หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ

(นายพีรพงษ์  สีสว่าง)

(ลงชื่อ)............................................กรรมการ		ลงชื่อ...............................................กรรมการ

(นายวราวุฒิ  กวางคีรี) 					(นายจตุพร   อ่ำแก้ว)

แบบ บก.06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ  โครงการถมดินลูกรัง ที่ดิน อบต.บ้านหาด โดยมีพื้นที่ถมดินลูกรัง 1,195 ตารางวา

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ 	กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    1,683,000  บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

- วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 15 มกราคม 2567

รายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ

งานจ้างถมดินและปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นดินบริเวณทีดินติดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จำนวน  1,195  ตารางวา

- งานถมดินและปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นพื้นดินเดิมขนาดพื้นที่ทั้งหมด 1,195 ตารางเมตร  โดยต้องถมดินและปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นเป็นชั้น ชั้นละ 50 เซนติเมตร  ตามแบบรูปรายการกำหนด

- กำหนดให้ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ สาขาอื่นใดที่มีคุณสมบัติตรง สามารถควบคุมงานถมดินได้โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542

- กำหนดให้ผู้รับจ้างมีหน้าที่แจ้งการถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543  และนำใบรับแจ้งถมดิน มาประกอบการส่งมอบงานจ้าง

หมายเหตุ

การปรับพื้นที่ หมายถึง การสำรวจสภาพพื้นที่โครงการ การกรุยทางและขุดตอ การตักดิน การถมดิน และการอำนวยการอื่น  และการดำเนินการทั่วไป

- การสำรวจสภาพพื้นที่โครงการ หมายถึง การวางหมุดหลักเขตที่ดิน การตรวจสอบสภาพพื้นที่และการจัดการทำแผนที่ภูมิประเทศพร้อมแสดงค่าระดับตามมาตรฐานส่วนที่เหมาะสม

- การกรุยทางและขุดตอ หมายถึง การขุดลอกดินเดิมและเศษวัชพืช การขุดรากไม้และตอไม้ การขนย้ายวัสดุเพื่อนำไปทิ้งและการทำพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

- การตัดดิน หมายถึง การขุดดินเดิม เพื่อให้ได้ตามรูปร่าง ค่าระดับ และข้อกำหนดทางเทคนิคตามที่กำหนดและขนย้ายวัสดุเพื่อนำไปใช้และ/หรือนำไปทิ้ง

- การถมดิน หมายถึง การใช้ดินกลบแต่งหลุมบ่อต่าง ๆ และการบดอัด (บดทับ) เพื่อให้ได้ตามรูปร่าง ค่าระดับ และข้อกำหนดทางเทคนิคตามที่กำหนด

- งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ย บดอัดดิน การขุด ถมบดอัดแน่น เขื่อน คลอง คันคลอง กันกั้นน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล ปฏิบัติงานสำหรับการถมดินให้หมายถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นและมีข้อกำหนดวิธีการถมรวมถึงมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องกล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

เงื่อนไขข้อกำหนดทั่วไป

- ให้ถือการดูสถานที่เป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้  ดูสถานที่ได้ตามวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดไม่ได้ไปดูสถานที่ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้ว่าจ้างจะถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้ไปดูตรวจสอบสถานที่เอง และเข้าใจตามรูปแบบรายการที่ได้กำหนดไว้ และจะถือเป็นอ้างใด ๆ ต่อผู้ว่าจ้างมิได้

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามขอบเขตของงานและรายละเอียด(ตามบัญชีแสดงปริมาณงาน) อีกทั้งให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดในครั้งนี้อย่างเคร่งครัด

- ผู้รับจ้างต้องเริ่มเข้ามาดำเนินการถมดินและปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นบริเวณก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ภายใน 7 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ดำเนินการตามสัญญา  โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาเจ้าหน้าที่มาประสานงานและให้คำแนะนำและตรวจสอบควบคุมความถูกต้องของงาน

- ในระหว่างดำเนินการ หากพบว่าทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นการกระทำโดยตรงและโดยอ้อมของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเหล่านั้น หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม

- อัตราค่าปรับ  ค่าปรับอันเนื่องมาจากการส่งงานล่าช้า จะกำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อวัน ตามสัญญาต่อวันจนกว่างานนั้นจะแล้วเสร็จ

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานจะทำการตรวจรับงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย  เป็นไปตามที่กำหนดในขอบเขตของงานและเงื่อนไขรายละเอียดในการจ้างนี้

- การรับประกันผลงาน  ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดเสียหายหรือความบกพร่องของงานจ้างเหมาทั้งหมดที่เกิดขึ้น

- ข้อสงวนสิทธิ์

  - เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างเหมาฯ ในครั้งนี้  เป็นเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2567

  - การตรวจรับพัสดุ และการรับมอบงาน ผู้ว่าจ้างจะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง เพื่อทำการตรวจการจ้างตามสัญญานี้  และในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือขณะทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี  ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างมีสิทธิจะเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ถ้าผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเห็นว่างานอันใดอันหนึ่งที่ผู้รับจ้างควรพิงกระทำแต่ผู้รับจ้างมิได้กระทำด้วยแล้ว  ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างมีอำนาจที่จะสั่งเพิ่มเติม แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าวได้ทันที่ โดยผู้รับจ้างจะขอเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มเติมและขอขยายอายุสัญญากับผู้ว่าจ้างไม่ได้

  - ก่อนหือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายการละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ คลาดเคลื่อนผิดไปอย่างหนึ่งอย่างใด  ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง และถ้าทำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันใดอันหนึ่งที่ปรากฏในรูแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือว่าเป็นอันเด็ดขาด ถ้างานอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่เป็นความจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดการงานนั้น  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับผู้ว่าจ้างแต่อย่างใด

ระยะเวลาส่งมอบ

กำหนดส่งมอบงานภายใน  60 วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ดำเนินการตามสัญญา

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนเงิน 1,683,000 บาท  (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ราคากลาง

คณะกรรมการ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ที่ 26/2568 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2568

หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ

- การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

- การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาจากราคารวม

งวดงาน-งวดเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว  โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินจำนวน 1 งวด (งวดเดียว) ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 100.00% ของวงเงินสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ  ดังนี้

- แผนการดำเนินงานจ้างถมดินพร้อมบดอัดแน่น

- ทำการถมดิน ปรับระดับพร้อมบดอัดแน่นตามแผนงาน

- รายงานผลทดสอบการถมดินพร้อมบดอัดแน่นจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่น่าเชื่อถือ

- ใบรับแจ้งการถมดิน ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

การวินิจฉัยผลสำเร็จของงานตามสัญญาอยู่ในดุจพินิจของผู้ว่าจ้างและถือเป็นที่สุด